PLAN EJECUTIVO

# Creación, gobierno y madurez operativa IT para Paranice

Respuesta formal al reto técnico de selección IT | Enfoque PMP, agilidad, seguridad, continuidad e IA responsable

Preparado para: Paranice / Why Not

Preparado por: Candidato a Analista Sr / Coordinador IT

Fecha: Mayo de 2026

Versión: Documento formal de trabajo - v1

Enfoque: Crear función IT desde una operación actualmente custodiada por RRHH

Tesis ejecutiva Paranice no necesita solo soporte técnico; necesita crear una función IT formal, medible y escalable que proteja continuidad, activos, accesos, datos y crecimiento. La transición debe liberar a RRHH de la carga técnica, sin desconocer que ha sostenido la operación hasta hoy.

| 79 Parque base dispositivos actuales | 63 Apple estimado 80% del parque | 16 Windows estimado 20% del parque | 8 Stock sugerido 10% de seguridad |
| --- | --- | --- | --- |

# 1. Resumen ejecutivo

Este documento propone la creación y madurez inicial de la función IT de Paranice con enfoque gerencial, técnico y operativo. La propuesta parte de un hecho crítico informado durante la llamada de selección: actualmente no existe un área formal de TI y RRHH está asumiendo estas responsabilidades con conocimiento parcial.

La recomendación no es imponer una estructura pesada. El objetivo es construir una capacidad IT proporcional al tamano y momento de crecimiento de Paranice: gobernada, medible, cercana al negocio y preparada para incorporar tecnologia moderna, incluyendo Inteligencia Artificial, con responsabilidad.

Decisión recomendada Aprobar un programa de 90 días para transiciónar responsabilidades desde RRHH hacia IT, cerrar riesgos críticos, ordenar activos y accesos, activar controles base, definir stock de seguridad e iniciar pilotos de IA responsable.

# 2. Contexto y lectura de negocio

Paranice es una marca de alimentos y bebidas en crecimiento, con fuerte componente de marca, creatividad, comunidad, operación comercial y uso de herramientas SaaS. La vacante de Analista Sr / Coordinador IT sugiere un rol que debe liderar infraestructura, soporte, seguridad, herramientas digitales y ERP, idealmente SAP Business One.

El reto técnico plantea problemás que normalmente aparecen cuando una empresa crece más rápido que su estructura IT: stock insuficiente, accesos no gobernados, offboarding tardio, falta de inventario confiable y dudas sobre VPN/Zero Trust.

| Dato | Lectura gerencial | Implicacion |
| --- | --- | --- |
| 79 dispositivos | Parque suficiente para requerir control formal | Inventario, MDM, stock y ciclo de vida |
| 80% Apple / 20% Windows | Ecosistema mixto con predominio Apple | MDM Apple prioritario y control Windows complementario |
| Sin área IT formal | Madurez operativa en construccion | Transición RRHH -> IT y gobierno mínimo |
| RRHH custodia IT | Solucion temporal por necesidad | Separar evento laboral de ejecucion técnica |
| Uso de Google, Slack, Adobe, ClickUp, SAP | Operación dependiente de SaaS y ERP | IAM, MFA, SSO/SCIM y recertificacion |
| Marca y piezas creativas | Propiedad intelectual sensible | Control Drive/Adobe y revision humana en IA |

# 3. Diagnóstico cuantificado

Los calculos siguientes son una línea base de planeacion. Deben validarse con inventario real, rotacion mensual, tiempos de compra y criticidad por área.

| Variable | Calculo | Resultado | Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Dispositivos Apple | 79 x 80% | 63 equipos aprox. | 100% inventariados día 30 |
| Dispositivos Windows | 79 x 20% | 16 equipos aprox. | 100% inventariados día 30 |
| Stock seguridad | 79 x 10% | 8 equipos | 6 Apple + 2 Windows |
| Punto reposicion | 50% del stock | 4 equipos | Comprar/reponer al caer por debajo |
| Stock objetivo crecimiento | 12%-15% del parque | 10-12 equipos | Aplicar si contratacion acelera |
| Offboarding sensible | SLA recomendado | < 1 hora | 100% de salidas críticas |
| MDM | Cobertura progresiva | 85% día 60 / 95% día 90 | Cifrado y políticas base |
| IA responsable | Pilotos controlados | 2-3 pilotos día 60 | Roadmap IA día 90 |

# 4. Evidencia externa y relevancia para Paranice

Las cifras externas no se usan para sobredimensionar la solucion, sino para justificar por que los controles base son relevantes incluso en empresas medianas o en crecimiento.

| Fuente | Dato 2025 | Lectura para Paranice |
| --- | --- | --- |
| IBM Cost of a Data Breach | Costo promedio global de brecha: USD 4.44 millones; organizaciones con IA/automatizacion en seguridad ahorraron USD 1.9 millones y redujeron 80 días el ciclo de brecha. | MFA, logs, MDM, deteccion interna e IA gobernada reducen exposicion y tiempos de respuesta. |
| IBM - IA y shadow AI | 13% reporto brechas de modelos/apps IA; 97% de las afectadas no tenia controles de acceso de IA; shadow AI elevo costos promedio en USD 670,000. | La IA debe entrar con política, datos clasificados y herramientas aprobadas. |
| Verizon DBIR 2025 | Más de 22,000 incidentes analizados y 12,195 brechas confirmadas; abuso de credenciales 22% y explotacion de vulnerabilidades 20% como vectores iniciales. | MFA, mínimo privilegio, gestión de vulnerabilidades y Zero Trust atacan riesgos reales. |
| McKinsey State of AI 2025 | 88% de organizaciones reporta uso regular de IA en al menos una función; 23% escala IA agentica y 39% experimenta con agentes. | Paranice debe adoptar IA con mesura: pilotos útiles primero, agentes críticos despues. |

Fuentes: IBM Newsroom 2025, Verizon DBIR 2025, McKinsey State of AI 2025. Detalle de enlaces en seccion Fuentes.

# 5. Objetivos SMART

| Objetivo | 30 días | 60 días | 90 días |
| --- | --- | --- | --- |
| Activos | 100% de 79 dispositivos identificados | 85% bajo MDM o plan de enrolamiento | 95% cifrados y con políticas base |
| Accesos | MFA en admins y apps críticas | Matriz por rol aprobada | SSO/SCIM donde licenciamiento lo permita |
| Offboarding | Checklist y SLA implementados | Integrado con RRHH/Finanzas | Auditoría y mejora del proceso |
| Stock | Política aprobada | 8 equipos disponibles o compra activa | Punto de reposicion operativo |
| RRHH -> IT | Responsabilidades técnicas transferidas | RRHH como solicitante/aprobador | Gobierno IT con KPIs |
| IA | Política e inventario de uso | 2-3 pilotos medidos | Roadmap IA 6-12 meses |

# 6. Modelo operativo propuesto

El modelo separa responsabilidades para reducir riesgo y evitar friccion. RRHH conserva el ownership del evento laboral; IT asume la ejecucion técnica; Finanzas controla activos, licencias y compras; los lideres aprueban accesos por rol.

| Proceso | RRHH | IT | Finanzas | Lider/Legal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta colaborador | A/R evento laboral | R técnico | C activos/licencias | Lider aprueba rol |
| Baja colaborador | A/R fecha efectiva | A/R accesos y equipos | C activos/licencias | Legal si riesgo |
| Accesos | C | A/R ejecucion | I | Lider A/C |
| Compra equipo | C | R especificacion | A/R presupuesto | Lider C |
| IA responsable | C por impacto personas | A/R política y controles | C costo | Legal C datos/IP |

# 7. Plan 30/60/90

| Horizonte | Foco | Acciones | Entregables |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-48 horas | Contencion | Kickoff RRHH/Finanzas; admins; MFA; usuarios activos; canal unico; uso informal de IA | Mapa inicial de riesgos |
| Semana 1 | Diagnóstico | Inventario express de activos, apps, licencias, accesos y herramientas IA | Inventario v1 y riesgos v1 |
| Semana 2 | Gobierno | RACI, SLAs, offboarding, matriz accesos, política stock, política IA | Modelo operativo v1 |
| Semana 3 | Controles | Baseline Google/Slack, MDM, Zero Trust objetivo, pilotos IA | Políticas y pilotos definidos |
| Semana 4 | Reporte | Dashboard, simulacro offboarding, business case, roadmap | Reporte ejecutivo |
| 31-60 días | Implementación | MDM oleada 1, SSO/SCIM, Zero Trust piloto, base conocimiento, pilotos IA | Controles repetibles |
| 61-90 días | Escala | Auditoría accesos, automatizacion, continuidad, roadmap anual e IA | Roadmap anual y KPIs |

# 8. Riesgos prioritarios

Se priorizan riesgos por probabilidad, impacto en continuidad, posibilidad de fuga de información y dependencia operativa.

| Riesgo | Criticidad | Respuesta | Meta/KPI |
| --- | --- | --- | --- |
| Excolaborador con acceso activo | Alta (9/9) | Checklist, SLA, SCIM, auditoría | 0 cuentas fuera de SLA |
| Activos sin responsable | Alta (9/9) | Inventario, etiquetas, ciclo de vida | 100% activos con responsable |
| Equipos sin MDM/cifrado | Alta (9/9) | MDM, FileVault/BitLocker, bloqueo remoto | 95% endpoints día 90 |
| Shadow AI | Alta (9/9) | Política IA, clasificacion datos, herramientas aprobadas | 0 incidentes por IA |
| Credenciales comprometidas | Alta (6/9) | MFA, mínimo privilegio, alertas | 100% admins con MFA |
| RRHH sobrecargado con IT | Alta (6/9) | Transición formal RRHH -> IT | Táreas IT transferidas día 30 |

# 9. Seguridad de accesos y Zero Trust

La arquitectura recomendada parte de identidad, no de red. El objetivo es que cada usuario tenga el acceso justo, desde dispositivos confiables y con trazabilidad.

| Control | Aplicacion inicial | Meta |
| --- | --- | --- |
| MFA | Google Workspace, Slack, SAP, admins | 100% cuentas críticas día 30 |
| Mínimo privilegio | Roles por área y criticidad | Matriz aprobada día 60 |
| SSO/SCIM | Slack, ClickUp, Adobe y apps compatibles | Oleada 1 día 60 |
| MDM | Apple primero, Windows complementario | 85% día 60 / 95% día 90 |
| Zero Trust | Piloto con IT, Finanzas y usuarios SAP | Piloto día 60 |
| Recertificacion | Accesos críticos trimestrales | Primera auditoría día 90 |

# 10. Adopcion mesurada de Inteligencia Artificial

La IA debe aumentar productividad sin crear una nueva superficie de fuga de información. La propuesta es permitirla con reglas claras, no bloquearla ni habilitarla sin control.

Regla base de IA No usar datos personales, credenciales, contratos, precios, información comercial sensible, archivos internos restringidos o datos de SAP en herramientas personales o no aprobadas.

| Piloto IA | Valor esperado | Riesgo | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Base de conocimiento IT | Reducir preguntas repetitivas y estándarizar respuestas | Bajo | Contenido no sensible |
| Resumen/clasificacion tickets | Mejorar SLAs y priorizacion | Medio | Anonimizacion o herramienta corporativa |
| Checklists onboarding/offboarding | Reducir olvidos y reprocesos | Medio | IT aprueba accesos |
| Analisis de licencias | Detectar cuentas huerfanas y costos evitables | Medio | Minimizacion de datos |

# 11. Presupuesto por escenarios

El presupuesto debe aprobarse por fases. Primero se cierran riesgos de alto impacto y bajo costo; luego se cotiza e implementa MDM, stock y Zero Trust.

| Escenario | Incluye | Costo inicial esperado | Riesgo residual |
| --- | --- | --- | --- |
| Basico | Gobierno, inventario, MFA, offboarding, canal unico, política IA | USD 0-500/mes + hardware cotizado | Mayor trabajo manual |
| Recomendado | Basico + MDM, stock completo, piloto Zero Trust, SSO/SCIM, pilotos IA | MDM desde USD 4-12.50 disp/mes; Tailscale USD 8 usuario/mes; implementación USD 2k-8k | Dependencia de licenciamiento actual |
| Ideal | Recomendado + SASE, DLP, SIEM, ITSM dedicado, IA corporativa amplia | Requiere cotización enterprise | Puede sobredimensionar fase inicial |

Referencias de precios: Jamf, Microsoft Intune, Tailscale, Google Workspace y Cloudflare. Hardware y planes enterprise requieren cotización local.

# 12. Proyección de impacto

La proyección combina reduccion de riesgo, ahorro operativo y mejora de productividad. No todos los beneficios son monetizables desde el día uno, pero si medibles.

| Línea de impacto | Indicador base | Meta 90 días | Beneficio esperado |
| --- | --- | --- | --- |
| Continuidad | Sin stock formal | 8 equipos y reposicion <4 | Menos ingresos bloqueados |
| Seguridad | MFA/MDM parcial o desconocido | 100% admins MFA / 95% endpoints | Menor exposicion por robo o phishing |
| Costos | Licencias huerfanas desconocidas | Reporte mensual | Ahorro por recuperacion de licencias |
| RRHH | Gestión técnica informal | IT asume carga técnica | RRHH enfocado en personas |
| Soporte | Solicitudes dispersas | 90% por canal unico | Mayor trazabilidad y SLAs |
| IA | Uso informal no medido | 2-3 pilotos medidos | Horas ahorradas y menor reproceso |

# 13. Recomendación final

Recomiendo iniciar con el escenario recomendado por fases. Durante los primeros 30 días se debe operar con controles de bajo costo y alto impacto: inventario, MFA, offboarding, matriz de accesos, canal unico y política IA. Entre los días 31 y 60 se deben implementar MDM, piloto Zero Trust, SSO/SCIM donde sea viable y pilotos IA. En 90 días debe existir una función IT medible, con tablero ejecutivo, auditoría de accesos, roadmap anual y presupuesto ajustado.

Mensaje de cierre El objetivo no es volver a Paranice burocratica; es hacerla más segura, rapida y escalable. IT debe proteger el negocio, acelerar la operación y habilitar crecimiento con datos, controles y criterio.

# 14. Fuentes

Paranice LinkedIn: https://co.linkedin.com/company/welcometoparanice

Vacante LinkedIn: https://co.linkedin.com/jobs/view/analista-sr-coordinador-de-it-at-paranice-%C2%AE-4410567598

IBM Cost of a Data Breach 2025: https://newsroom.ibm.com/2025-07-30-ibm-report-13-of-organizations-reported-breaches-of-ai-models-or-applications%2C-97-of-which-reported-lacking-proper-ai-access-controls

Verizon DBIR 2025: https://www.verizon.com/about/news/2025-data-breach-investigations-report

McKinsey State of AI 2025: https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai

NIST Cybersecurity Framework 2.0: https://www.nist.gov/cyberframework

NIST Zero Trust Architecture SP 800-207: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/207/final

NIST AI Risk Management Framework: https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework

NIST AI RMF Generative AI Profile: https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence

ISO/IEC 42001: https://www.iso.org/standard/42001

OWASP Top 10 for LLM Applications: https://genai.owasp.org/llm-top-10/

MinTIC CONPES 4144 de 2025: https://mintic.gov.co/portal/715/w3-article-399915.html

Jamf pricing: https://www.jamf.com/pricing/

Microsoft Intune pricing: https://www.microsoft.com/en-us/security/business/microsoft-intune-pricing

Tailscale pricing: https://tailscale.com/pricing

Google Workspace pricing: https://workspace.google.com/intl/en/pricing/

Cloudflare Zero Trust pricing: https://www.cloudflare.com/plans/zero-trust-services/

# 15. Anexo: supuestos que deben validarse en campo

Número real de usuarios activos y contrataciones esperadas por mes.

Inventario real de equipos, fechas de compra, garantias y estado de MDM/cifrado.

Licenciamiento actual de Google Workspace, Slack, Adobe, ClickUp y SAP.

Existencia de proveedores actuales de soporte, hardware o redes.

Criticidad real de SAP y recursos internos que requieran VPN/Zero Trust.

Uso actual de herramientas de IA por cuentas personales o corporativas.

Tiempos reales de compra y entrega de equipos Apple/Windows en Colombia.